文件编号：ITSS-10-02-02

版本：V1.0

西安泽玺信息科技有限公司

银川输油气分公司2026年度桌面及信息网络综合运维技术服务项目-应急演练会议纪要

| 编制人:丁嘉涛 | 编制时间:2026.6.1 |
| --- | --- |
| 审核人:孙晓玲 | 审核时间:2026.6.1 |
| 批准人:冯建东 | 审批时间:2026.6.1 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 编写人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.6.1 | V1.0 | 新建文档 | 丁嘉涛 | 孙晓玲 | 冯建东 |

目录

西安泽玺信息科技有限公司	1

银川输油气分公司2026年度桌面及信息网络综合运维技术服务项目-应急演练会议纪要	1

1. 会议概述	4

1.1. 会议基本信息	4

1.2. 参会人员	4

2. 会议议程	4

3. 会议主要内容与决议	5

3.1. 演练方案审议	5

3.2. 演练场景确认	5

3.3. 角色分工与职责确认	5

3.4. 演练流程与时间安排	6

3.5. 演练准备事项	6

3.6. 应急预案确认	7

4. 会议决议行动项	7

5. 下次会议安排	8

会议概述

会议基本信息

会议主题：桌面及信息网络系统应急演练准备会议

会议时间：2026年6月1日 14:00 - 15:30

会议地点：西安泽玺信息科技有限公司会议室（线上同步）

主持人：丁嘉涛（运维部经理）

记录人：服务台专员

参会人员

| 姓名 | 所属部门 | 角色/职责 |
| --- | --- | --- |
| 孙晓玲 | 管理者代表 | 应急领导小组组长 |
| 丁嘉涛 | 运维部 | 应急执行小组现场指挥 |
| 禹海龙 | 研发部 | 技术支持小组技术副组长 |
| 张宝晶 | 人力部 | 后勤保障小组组长 |
| 张清琳 | 质量部 | 质量部经理 |
| 徐亚楠 | 运维部 | 软件运维工程师 |
| 赵薇 | 研发部 | 研发工程师 |
| 李华 | 服务台 | 服务台专员 |
| 甲方代表 | 银川市运维中心 | 运维调度科负责人 |

会议议程

1. 审议应急演练方案

2. 确认演练场景与脚本

3. 明确各小组职责分工

4. 确定演练时间安排与流程

5. 梳理演练前准备工作事项

6. 确认应急预案适用性

会议主要内容与决议

演练方案审议

会议审议了由应急管理办公室编制的《桌面及信息网络系统突发事件应急演练方案》。方案明确了本次演练的目的、范围、场景设计、组织分工、演练流程和评估标准。演练旨在检验应急预案的有效性、各小组协同响应能力以及故障恢复时效。

决议：原则通过该演练方案。乙方根据会议讨论意见修改完善后，于6月6日前提交最终版本。

演练场景确认

经双方讨论，确定本次应急演练场景如下：

模拟事件：桌面及信息网络系统监控接口服务中断，导致设备运行状态数据无法正常接收。

事件级别：Ⅱ级（重大突发事件）

演练方式：实战演练（在测试环境进行，不影响生产系统）

模拟时间：2026年6月8日 14:00

决议：确认上述演练场景，技术支持小组需提前准备测试环境，确保演练过程不影响生产系统正常运行。

角色分工与职责确认

会议明确了各小组在演练中的具体职责：

| 角色 | 负责部门/人员 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 演练总指挥 | 孙晓玲（管理者代表） | 宣布演练启动与结束，整体指挥 |
| 现场指挥 | 丁嘉涛（运维部经理） | 负责现场处置协调，向总指挥汇报 |
| 技术支持组 | 禹海龙（研发部经理）、软件运维工程师、研发工程师 | 故障诊断、技术方案制定、系统恢复 |
| 后勤保障组 | 张宝晶（人力部经理） | 通讯保障、物资调配、信息记录 |
| 服务台 | 服务台专员 | 事件接报、记录、客户沟通 |
| 质量监督 | 张清琳（质量部经理） | 演练过程监督、评估记录 |
| 甲方配合 | 运维调度科负责人 | 模拟客户报障，参与效果评估 |

决议：各小组按上述分工执行，演练前完成内部职责宣贯。

演练流程与时间安排

会议确定了演练的主要流程节点：

| 时间节点 | 流程内容 | 负责方 |
| --- | --- | --- |
| 14:00 | 演练启动，总指挥宣布开始 | 应急领导小组 |
| 14:05 | 模拟触发故障，服务台接报 | 甲方配合 |
| 14:10 | 事件记录与升级 | 服务台 |
| 14:15 | 启动Ⅱ级响应 | 应急领导小组 |
| 14:20 | 技术支持组进场诊断 | 技术支持小组 |
| 14:40 | 故障定位与恢复方案制定 | 技术支持小组 |
| 14:55 | 系统恢复验证 | 运维部 |
| 15:05 | 响应结束，转入总结评估 | 应急领导小组 |
| 15:15-16:30 | 演练总结评估会议 | 全体参会人员 |

决议：各小组按上述时间节点提前做好人员安排，确保按时到位。

演练准备事项

会议梳理了演练前需完成的准备工作：

1. 搭建测试环境，模拟监控接口服务（责任部门：研发部，完成期限：6月7日）

2. 准备演练所需脚本和话术（责任部门：服务台，完成期限：6月7日）

3. 检查应急通讯录，确保联络畅通（责任部门：人力部，完成期限：6月7日）

4. 准备演练评估表和记录模板（责任部门：质量部，完成期限：6月7日）

5. 通知甲方参演人员，确认参与时间（责任部门：运维部，完成期限：6月7日）

6. 演练方案最终版发布（责任部门：应急管理办公室，完成期限：6月6日）

决议：各责任部门按期完成准备工作，6月7日下午进行预演联调。

应急预案确认

会议对《银川输油气分公司2026年度桌面及信息网络综合运维技术服务项目应急预案》进行了适用性确认。与会各方一致认为，该预案覆盖了本次演练场景（监控接口服务中断）的响应流程，职责分工清晰，响应分级明确，具备可操作性。

决议：确认该应急预案适用于本项目，演练将严格依照预案执行响应流程。演练结束后，根据演练发现的问题对预案进行修订完善。

会议决议行动项

1. 修改完善演练方案并发布最终版（责任方：应急管理办公室，协办方：质量部，截止日期：6月6日）

2. 搭建测试环境，模拟监控接口服务（责任方：研发部，协办方：运维部，截止日期：6月7日）

3. 完成演练脚本和话术准备（责任方：服务台，协办方：甲方代表，截止日期：6月7日）

4. 检查应急通讯录，确保联络畅通（责任方：人力部，协办方：无，截止日期：6月7日）

5. 准备演练评估表及记录模板（责任方：质量部，协办方：无，截止日期：6月7日）

6. 组织预演联调（责任方：应急管理办公室，协办方：全体小组，截止日期：6月7日）

7. 正式应急演练（责任方：应急管理办公室，协办方：全体小组，截止日期：6月8日）

下次会议安排

时间：2026年6月8日 16:30（演练结束后）

形式：现场会议

主题：应急演练总结评估，讨论演练发现的问题及改进措施