文件编号：ITSS-09-02-06

版本：V1.0

西安泽玺信息科技有限公司

银川输油气分公司2026年度桌面及信息网络综合运维技术服务项目巡检记录

| 编制人:丁嘉涛 | 编制时间:2026.6.15 |
| --- | --- |
| 审核人:孙晓玲 | 审核时间:2026.6.15 |
| 批准人:冯建东 | 审批时间:2026.6.15 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 编写人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.6.15 | V1.0 | 新建文档 | 丁嘉涛 | 孙晓玲 | 冯建东 |

目录

西安泽玺信息科技有限公司	1

银川输油气分公司2026年度桌面及信息网络综合运维技术服务项目巡检记录	1

1. 巡检基本情况	4

2. 巡检内容与结果	4

2.1. 服务器运行状态检查	4

2.2. 数据库运行状态检查	5

2.3. 应用系统运行状态检查	5

2.4. 数据清洗任务执行情况检查	6

2.5. 服务响应与问题处理情况检查	6

3. 问题整改计划	7

3.1. 设备运行状态查询慢问题	7

3.2. 数据清洗规则漏报	7

3.3. 文档记录不完整	8

3.4. 知识库更新滞后	8

4. 总体评价与后续安排	8

巡检基本情况

本巡检记录汇总2026年1月至6月期间项目月度例行检查情况。依据《系统维护执行计划》，各月巡检覆盖桌面及信息网络系统服务器运行状态、数据库健康度、应用系统稳定性、数据清洗任务执行情况以及服务响应质量，确保系统运行稳定，服务交付规范。

巡检内容与结果

服务器运行状态检查

| 检查项 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用服务器 | CPU使用率 | 正常（峰值38%） | 运行稳定 |
|  | 内存使用率 | 正常（62%） | 运行稳定 |
|  | 磁盘使用率 | 正常（45%） | 运行稳定 |
|  | 系统日志 | 无异常错误 | — |
| 数据库服务器 | CPU使用率 | 正常（42%） | 运行稳定 |
|  | 内存使用率 | 正常（58%） | 运行稳定 |
|  | 磁盘使用率 | 正常（51%） | 剩余空间充足 |
|  | 系统日志 | 无异常错误 | — |
| 监控接口服务器 | CPU使用率 | 正常（35%） | 运行稳定 |
|  | 内存使用率 | 正常（54%） | 运行稳定 |
|  | 接口服务状态 | 正常 | 设备数据接收正常 |
|  | 系统日志 | 无异常错误 | — |
| 备份服务器 | 备份任务状态 | 正常 | 每日凌晨自动备份 |
|  | 备份文件完整性 | 正常 | 最近7天备份可恢复 |

数据库运行状态检查

| 检查项 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据库连接 | 连接数 | 正常（平均25个连接） | 未超限 |
|  | 连接超时 | 无异常 | — |
| 慢查询日志 | 慢查询数量 | 2条 | 已优化处理 |
|  | 最长执行时间 | 2.8秒 | 已优化至0.6秒 |
| 表空间使用 | 核心业务表空间 | 正常 | 定期维护 |
|  | 索引碎片率 | 低于5% | 正常 |
| 数据库备份 | 备份完整性 | 正常 | 每日全备+每小时日志备份 |
|  | 备份恢复测试 | 每月一次 | 9月15日测试通过 |

应用系统运行状态检查

| 检查项 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桌面及信息网络系统服务 | 服务状态 | 全部正常 | — |
|  | 服务响应时间 | 平均1.0秒 | 符合SLA要求 |
| 用户登录 | 登录成功率 | 100% | — |
|  | 并发用户数 | 峰值35人 | 正常 |
| 核心模块功能 | 运维服务计划模块 | 正常 | 无异常报错 |
|  | 设备运行状态模块 | 正常 | 设备数据接入正常 |
|  | 运维人员排班模块 | 正常 | 无异常报错 |
|  | 设备运维模块 | 正常 | 无异常报错 |
|  | 费用结算模块 | 正常 | 无异常报错 |
| 外部接口 | 监控接口 | 正常 | 数据稳定接收 |
|  | 运维工具调度接口 | 正常 | 指令下发正常 |
| 系统日志 | 错误日志 | 0条 | — |
|  | 警告日志 | 2条 | 已处理 |

数据清洗任务执行情况检查

| 检查项 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 清洗任务状态 | 每日清洗任务 | 全部成功 | 无失败任务 |
|  | 任务执行时间 | 平均6分钟 | 正常 |
| 数据质量监控 | 核心字段填充率 | 99.2% | ≥99%达标 |
|  | 业务数据准确率 | 96.9% | ≥95%达标 |
|  | 主数据一致率 | 100% | 达标 |
| 清洗规则执行 | 运维服务计划规则 | 正常执行 | 检出异常2条，已处理 |
|  | 设备运行状态规则 | 正常执行 | 检出设备数据异常5条，已处理 |
|  | 运维人员排班规则 | 正常执行 | 检出排班冲突1条，已处理 |
|  | 设备运维规则 | 正常执行 | 检出维修记录缺失2条，已补录 |
|  | 费用结算规则 | 正常执行 | 无异常 |
| 数据血缘日志 | 日志完整性 | 100% | 所有变更可追溯 |

服务响应与问题处理情况检查

| 检查项 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务请求处理 | 本月工单总数 | 14个 | — |
|  | 已关闭工单 | 14个 | 关闭率100% |
|  | 平均响应时间 | 12分钟 | SLA要求≤30分钟 |
|  | 平均解决时间 | 2.2小时 | SLA要求≤4小时 |
| 问题升级处理 | 升级问题数 | 0个 | — |
| 客户回访 | 回访数量 | 14个 | 回访率100% |
|  | 满意度评分 | 98.2分 | ≥95分达标 |
| 知识库更新 | 新增知识条目 | 3条 | 常见问题解决方案 |
|  | 知识利用率 | 91% | ≥90%达标 |

问题整改计划

设备运行状态查询慢问题

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 问题描述 | 设备运行状态历史轨迹查询响应时间较长，平均需10秒 |
| 原因分析 | 运维监控历史数据表索引缺失，数据量增长后查询效率下降 |
| 整改要求 | 优化查询语句，添加必要索引，确保响应时间控制在3秒以内 |
| 责任岗位 | 运维实施工程师 |
| 整改期限 | 2026年7月8日前 |
| 验收方式 | 现场测试验证 |

数据清洗规则漏报

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 问题描述 | 运维服务计划数据域中，部分计划变更记录未触发清洗规则 |
| 原因分析 | 规则配置未覆盖计划变更的特定场景 |
| 整改要求 | 完善计划变更检测规则，补充相关校验逻辑 |
| 责任岗位 | 数据治理工程师（赵薇） |
| 整改期限 | 2026年7月10日前 |
| 验收方式 | 提交更新后的规则配置，现场验证 |

文档记录不完整

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 问题描述 | 部分服务工单的问题描述和解决方案记录不够详细 |
| 原因分析 | 服务台专员记录习惯需优化 |
| 整改要求 | 完善工单记录模板，确保问题现象、根因分析、解决步骤完整 |
| 责任岗位 | 服务台专员 |
| 整改期限 | 2026年7月5日前 |
| 验收方式 | 抽查新工单记录 |

知识库更新滞后

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 问题描述 | 本月处理的部分典型问题未及时录入知识库 |
| 原因分析 | 知识库更新流程执行不严格 |
| 整改要求 | 建立问题处理与知识库更新的联动机制，问题关闭后24小时内完成知识入库 |
| 责任岗位 | 运维实施工程师 |
| 整改期限 | 立即执行，长期坚持 |
| 验收方式 | 下次巡检时检查知识库更新记录 |

总体评价与后续安排

本次巡检表明，银川输油气分公司2026年度桌面及信息网络综合运维技术服务项目整体运行良好：

系统运行稳定：服务器、数据库、应用系统各项指标正常，监控接口运行稳定，无重大故障

数据质量达标：数据清洗任务执行正常，各项KPI指标均满足要求

服务响应及时：工单处理高效，客户满意度高

问题可控：发现的少量问题已制定整改措施，风险可控

项目当前处于系统优化与培训阶段，各项工作按计划推进。